TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 1

Käesolev akt on koostatud Elvas, 19.05.2017

|  |  |
| --- | --- |
| Alus: | Hankeleping nr 12- 2/20 |
| Tellija: | Elva Linnavalitusus, registrikood 75008092 Kesk 32 Elva linn |
| Esindajad: | Tõnu Muru |
| Töövõtja: | Energia ja Ehitus OÜ, registrikood 11487593 Kaseküla tootmisbaas Käärdi alevik Rõngu vald Tartumaa |
| Esindajad: | Kaido Kurvits |
| Aruandeperiood: | 20.02- 19.05.2017 |
| Tööde lepinguline maksumus: | 46 000 € |
| Käibemaks 20%: | 9 200 € |
| Eelmistel perioodidel akteeritud: | - |

1. Sisu
   1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.
   2. Tellija kinnitab, et on tema või tema esindajad on käesolevas aktis nimetatud tööd üle vaadanud.
   3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.
   4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.
   5. Töövõtja kinnitab, et on Tellijat teavitanud kõikidest temale teada olevatest üleantavates töödes esinevatest varjatud puudustest.
   6. Käesolev akt on Töövõtjale tasu maksmise aluseks. Pooltevaheline arveldamine toimub vastavalt käesolevas aktis sisalduvatele andmetele.
   7. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.
2. Akteeritavad tööd

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Tööde loetelu | Lepingu-kohane maksumus | Tööde algusest kokku teostatud | | Aruandeperioodil teostatud | | Jääk |
| eurot | % | eurot | % | eurot |
| 1 | 2 WC paigaldustööd vastavalt lepingule | 46 000 | 46 000 | 100 | 46 000 | 100 | 0 |
|  | KOKKU: |  |  |  |  |  |  |
| Aruandeperioodil teostatud tööde maksumus (eurot): | | | | | 46 000 |  | |
| Käibemaks [*käibemaksu määr*] % (eurot): | | | | | 9 200 |
| Kuulub tasumisele kokku (eurot): | | | | | 55 200 |

1. Üleantavad dokumendid

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumendi nr | Dokumendi nimetus |
| 1 | Materjalide sertifikaadid |
| 2 | Teostus ja mõõdistusjoonised |
| 3 | Elektrotehniliste katsetuste aruanne |

1. Puudused töös ja vaegtööd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Tööde loetelu | Puuduse või vaegtöö kirjeldus | Kõrvaldamise tähtaeg |
| 1 | - | - | - |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Käesolev akt on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles [*eksemplaride arv*] võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest igale poolele jääb üks eksemplar.

Tellija: Töövõtja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_